定南富田废弃稀土矿治理工程(一期)

施

工

招

标

文

件

招   标   人：定南县矿产资源管理局

招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司

日期：2015年3月

招标项目：        定南富田废弃稀土矿治理工程(一期)

招 标 人：            定南县矿产资源管理局（章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

联 系 人 ：       陈晏煌          电话：  15170633168

招标代理机构：   江西中汇工程技术监理咨询有限公司  （章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

联 系 人 ：     曾先生     电话：       18770750726

编制时间：                2015年3月

第一部分  投标人须知

前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 2.1 | 招标人：定南县矿产资源管理局 |
| 2.2 | 招标代理机构：江西中汇工程技术监理咨询有限公司 |
| 3 | 工程名称：定南富田废弃稀土矿治理工程(一期) |
| 4 | 招标范围：工程量清单及图纸所涵盖的全部内容 |
| 5.1 | 招标方式：公开招标 |
| 5.2 | 资格审查方式：资格后审 |
| 6 | 工期要求：计划开工日期2015年4月，竣工日期2015年8月，总工期120日历天。 |
| 7 | 工程质量要求：合格 |
| 8 | 资金来源：财政资金 |
| 9 | 资格要求： - 具有国土资源部颁发的地质灾害治理工程施工甲级资质证书； - 拟派项目负责人须具备岩土或水工环等相关专业中级或以上职称； - 投标人必须按招标文件规定向招标代理机构购买招标文件； - 投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规。 |
| 10 | 合同形式：固定单价合同 |
| 11 | 现场踏勘时间：招标人不统一组织投标人踏勘现场，即由投标人自行安排踏勘，费用自行承担。 |
| 12 | 补充通知修改招标文件时间：在2015年3月26日前，招标人将在赣州公共资源交易网发布补充通知修改招标文件内容，或招标人在此后发补充通知，则可能酌情延长投标截止时间。 |
| 13 | 招标文件的澄清：投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。若有疑问请在赣州公共资源交易网（www.07973g.com）上提出，招标人对潜在投标人提出疑问的澄清、修改等答复，将在赣州公共资源交易网站(http://www.07973g.com)和江西中汇工程技术监理咨询有限公司网上（http://www.zhjlzx.com/）公布，投标人必须自行下载获得，否则由此引起的损失投标人自行负责，招标人只对在2015年3月24日前收到的要求答疑的问题在2015年3月25日前予以答复。 |
| 14 | 投标文件份数：所有投标文件均一式五份，即资格标、技术标及商务标正本各一份，副本各四份。正本与副本若有不一致之处，以正本为准。投标文件封面应注明“正本”或“副本”、“资格标”、“技术标”或“商务标”字样。 |
| 15 | 投标人须在2015年3月30日17时前（以到账时间为准）将投标保证金人民币 伍万元整从企业法人营业执照注册所在地基本账户（不含分公司或办事处账户）转入如下账户： 户名：定南县公共资源交易中心 开户银行：江西省定南县农村信用合作社 账号：140 029 282 000 019 548 备注：汇出时应注明：“定南富田废弃稀土矿治理工程(一期)施工招标投标保证金”字样；未按要求汇出影响到帐情况查验结果的，由投标人自行负责。 |
| 16 | 公开控制价：投标人的最终投标报价必须低于招标人设置的公开控制价，否则其投标将视为实质上不响应招标文件而作为废标处理。 本工程公开控制价为25618106.78元（其中含备用金0元） |
| 17 | 投标文件的递交：投标人应在2015年04月01日15时00分前将投标文件送达定南县公共资源交易中心开标大厅。 |
| 18 | 递交投标截止时间：2015年4月01日15时00分 递交地点：定南县公共资源交易中心 开标时间：2015年04月01日15时00分 开标地点：定南县公共资源交易中心开标室 |
| 19 | 特别说明：投标人必须全程参加本次投标活动，否则投标无效。 |
| 20 | 评标办法：综合评估法 |
| 21 | 履约保证金：采用银行转账支付。履约担保金额为中标价的10%，缴存至招标人指定账户。该担保金在竣工验收合格后无息退还。， |
| 22 | 保密：投标人须按照《中华人民共和国保密法》的规定，对招标人提供的所有文件负有保密义务。 |
| 23 | 其他说明：1、中标人接到招标代理机构通知后3日内，必须按时到指定地点领取中标通知书；接到中标通知书后，3日内必须向招标单位提交履约保证金并签订施工合同，如未按时间要求，招标人有权选择中标排序第二的施工企业为中标单位。工程交易综合服务费，由中标人支付。根据《江西省物价局关于核定建设工程交易中心综合服务收费标准的复函》（赣价房字[2000]7号）规定，建设工程交易费为中标价的1‰，中标人需承担所有的建设工程交易费，最高不超过6万元。各投标人在投标报价时需考虑分摊的单价中，不单独列项。 |

第一章  总则

1、适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标。

1.2本次招标活动适用中华人民共和国法律。

1.3本招标文件的解释权属于招标人。

2、定义

2.1“招标人”系指依照《中华人民共和国招标投标法》规定，进行招标的前附表中列明的招标人。

2.2“投标人”系指符合资格要求并向招标人提交投标文件的施工企业。

2.3“招标代理机构”系指负责组织本次招标活动的前附表中列明的中介机构。

3、工程概况

- 本项目工程治理措施主要包括五个分项，即地形平整、挡土墙、截排水沟、块石格构和水土保持

4、招标范围

工程量清单所涵盖的全部工程量。

5、招标方式

5.1公开招标。

5.2资格后审。

6、工期要求

计划开工日期2015年4月，竣工日期2015年8月，总工期120日历天。

7、工程质量标准及要求

7.1工程规范、标准和质量标准

本招标工程适用国家现行设计和施工验收规范和标准、本工程地方规范和标准以及本工程的具体技术要求。

详见施工图设计文件。

7.2工程质量要求：合格。

8、资金来源

8.1财政资金

9、投标人资格要求

9.1具有国土资源部颁发的地质灾害治理工程施工甲级资质证书；

9.2拟派项目负责人须具备岩土或水工环等相关专业职称（中级或以上职称）；

9.3其他管理人员必须具有相应资格，并配备齐全、合理；

9.4投标人必须按招标文件规定向招标代理机构购买招标文件；

9.5投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的法律和法规。

10、联合体投标

10.1本次招标不接受联合体方式针对本工程的投标。

11、分包或转让

11．1投标人必须承诺一旦中标将承担工程承包责任，自行完成本次招标工程，不得转让和分包。

11.2经招标人和行业主管部门同意，中标人可以将劳务任务委托具有资质的劳务单位承担。

12、合同形式

12.1本工程采用固定单价合同，工程量实做实收。

13、投标费用

13.1投标人应承担所有准备和参加投标的有关费用，无论投标结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

14、现场踏勘及答疑

14.1投标人应对现场及周围环境自行进行踏勘，以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及地方材料等任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况或出现对施工产生不利影响的情况而导致的索赔或工期延长申请将被拒绝。

14.2投标人承担现场踏勘的责任和风险。踏勘现场的费用由投标人自行承担，踏勘现场过程中的安全责任由投标人自行负责。

14.3招标人承担现场踏勘中提供的口头资料和数据作为投标人在编制投标文件时使用，招标人不对投标人使用上述资料和数据所作的分析和推论负责。

14.4投标人现场踏勘后，招标代理机构将和招标人、设计单位一起对投标人提出的问题进行解答，投标人应于招标文件规定的统一答疑时间内在赣州市公共资源交易网上（www.07973G.com)提出疑问，否则将视为认可和理解了招标文件的全部内容。

第二章   招标文件

15、招标文件的内容

15.1招标文件用以阐明所需提供的工程及服务的范围、内容、要求和招标投标的程序。招标文件包括：

（1）投标人须知及前附表

（2）通用合同条款

（3）专用合同条款

（4）工程量清单

（5）投标文件格式

（6）工程技术规范和要求

（7）施工图纸

（8）施工合同协议书及其它附件

（9）评标标准与评标办法

15.2招标代理机构在提交投标文件截止时间前，在赣州公共资源交易网上发出的对招标文件的澄清或修改内容，也应为招标文件的组成部分，对招标人和投标人具有约束作用。

15.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后向招标代理机构提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.4投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标文件根据招标文件有关条款规定可能被评标委员会认定为废标，由此带来的风险由投标人自行承担。

16、招标文件的澄清

16.1任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在前附表所列统一答疑时间截止前。招标代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或答复，并将在赣州公共资源交易网上发布。

17、招标文件的修改

17.1在递交投标文件截止日期前，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改。

17.2招标文件的修改将在赣州公共资源交易网（www.07973g.com）上发布。

17.3为使投标人在准备投标文件时，有充分的时间对招标文件的修改进行研究考虑，招标人可根据实际情况，酌情推迟提交投标文件的截止日期。

17.4招标文件的澄清、答疑将构成招标文件的组成部分，对招标人、招标代理机构和投标人都具有约束力。

17.5投标人不得在报价时自行修改招标人提供的工程量清单，否则将作为废标处理。

18、水文及地质勘察资料

18.1招标人声明由其提供的现场地质勘察资料及有关施工现场的资料和数据均是以诚实可信的态度提供的，是招标人现有的和客观的，招标人并不对上述资料的准确性负责，招标人也不对投标人据上述资料、数据而作出的推论、判断、理解、结论和任何决策负责。投标人应当充分考虑受地质勘察的钻孔数量的限制，局部钻孔勘察并不能完全代表场地的整体状况，地下水文地质情况还受季节的影响等因素，并有义务通过自己的努力来核实这些资料的准确性，在投标时要充分考虑该方面的风险，不得以地勘资料不准确为由而向招标人提出任何索赔。

第三章   投标文件编制

19、投标文件的语言文字

19.1投标文件及投标人与招标人、招标代理机构就有关招标问题的所有来往函电、信件均应使用简体中文。

20、计量单位

20.1除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

21、投标文件的组成

21.1投标文件由资格标、技术标、商务标三部分组成。

21.2资格标主要包括下列内容（一份正本，四份副本）：

1）必备条件（要求提供原件的，若不能提供则视为资格审查不合格）

（1）投标资格审查表；

（2）企业资质证书、营业执照，安全生产许可证；

（3）拟派项目负责人的职称证书（岩土或水工环等相关专业应为中级或以上职称），并附本人第二代身份证；

（4）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（委托代理人须是本单位正式职工，并出具劳动主管部门已备案的劳动聘用合同，劳动主管部门未实行备案的地区，应提供当地社保部门有效的证明材料），并附本人第二代身份证；

（5）需提供施工员、资料员、安全员、质检员、造价员（预算员）的岗位证书（或资格证书）

（6）投标保证金进账单及购买招标文件收据；

资格标文本中上述材料证书为加盖投标人公章的复印件，但需提供上述【指（2）～（6）】证书或材料原件供评审查验，未能全部提供上述材料原件的，其资格审查视为不合格，不参加下一阶段的评审。

2）评审材料

（1）投标人基本情况表；

（2）参与投标项目负责人简历表；

（3）近期完成的类似工程情况表；

（4）正在施工的和新承接的工程情况表；

（5）财务状况表（需提供企业近2年（2013年及2014年）的财务审计报告材料原件）；

投标人应按“评标标准与评标方法”章节中资格审查的要求附相应证明材料。所有证明材料必须真实有效，否则，即使中标，招标人也将取消其中标资格并没收相应阶段的保证金。

21.2技术标内容包括下列内容（一份正本，四份副本）：

（1）施工总布置；

（2）施工程序、施工方法；

（3）拟投入施工机械设备、工期及保证措施；

（4）质量控制与管理措施；

（5）安全保证与管理措施；

（6）施工组织机构；

（7）环境保护措施及文明施工；

21.3商务标包括下列内容（一份正本，四份副本）：

（1）投标报价书；

（2）投标报价表及其附件；

22、投标文件格式

22.1投标人应按招标文件要求的格式填写全部表格，表格内容不得更改。

23、投标文件的签署

23.1投标人应按本须知前附表所要求的份数提交投标文件。

23.2投标文件均需打印或复印成黑色，字迹应清晰易于辨认。投标文件的资格标、技术标、商务标的正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

23.3投标文件资格标、技术标、商务标的每一页均应加盖投标单位公章和签字。

23.4投标文件资格标、技术标、商务标应无涂改、行间插字或增删。如有修改，修改处应由投标人的法定代表人或其授权委托代理人签字或加盖签名章。

24、投标保证金

24.1投标保证金为投标文件的必须条件；投标人应在投标保证金截止期内向招标人提交不少于前附表中所示金额的投标保证金。投标保证金金额或有效期不符合本规定的，投标人的投标将被拒绝。

24.2投标保证金币种为人民币，采用银行转账的方式。

24.3投标保证金收缴单位名称、开户银行及账号见前附表。

24.4投标人以银行转账形式提交的投标保证金应在投标保证金截止期前到达前附表中所示账户方为有效，且将收据复印件附在投标文件中。

24.5未按规定提交保证金的投标将被拒绝。

24.6未中标投标人的投标保证金，在投标保证金有效期5个工作日内将按规定予以无息退还。

24.7中标人的投标保证金在提交了履约保证金与招标人签订了合同后予以无息退还。

24.8发生以下情况投标保证金将被没收：

（1）开标后投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）投标人中标后无正当理由，不与招标人签订合同的；

（3）有围标、串标行为的；

（4）投标人提交的投标文件有虚假材料的；

（5）有违反法律、法规的其他行为。

24.9如果按上述24.8条没收了投标人的投标保证金后，投标人还应负责赔偿由于投标人上述过失给招标人及招标代理机构造成的损失，招标人及招标代理机构保留进一步索赔的权力。

25、投标报价

25.1投标报价范围

投标人投标报价范围应为招标文件所附工程量清单涵盖的全部工程量。

25.2报价原则

本工程按照招标人给定的工程量清单格式进行自主报价，报价应包含完成工程的成本、利润、税金、各种风险（包括施工过程中材料价格涨价等），为完成本工程所需的临时工程以及相应的施工措施（包括工作区域内由本工程施工产生的余土、渣土、垃圾及其他废弃物外运处理等）和施工过程中的水电费以及工程多次竣工验收等所有费用。料场、渣场取料和弃渣，其运距和报价由投标人自行确定，由此产生的风险投标人自行承担，不得因与招标人提供有差异而向招标人进行任何索赔。

25.3公开控制价

本工程设置的控制价是指投标人的最终投标报价必须低于招标人设置的公开控制价，本次招标的公开控制价见前附表，投标人的投标报价不得高于或等于公开控制价，否则其投标将被视为实质上不响应招标文件而作为废标处理。

25.4投标报价应遵循的事项：

1、招标人提供的工程量清单仅供投标人报价之用，结算是以实际发生的工程量为准。

2、工程量清单计价采用综合单价计价。即在单价中应包含完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、税金、利润和施工过程中的水电费等，并充分考虑风险因素；一旦中标后，招标人不接受中标人以组价不当为理由而主张的任何损失或索赔。

3、投标人必须按招标人提供的工程量清单列出的工程项目和工程量填报单价合价。投标报价的每一项目只允许有一个报价。任何同一项目出现有选择的报价将不予接受，按废标处理。投标人未填单价或合价的单项工程项目，视为已含在其他单价中。

4、施工临时工程报价，由投标人自行了解清楚工程现场情况，并根据企业自身实力和施工组织设计自主报价，包干使用，其风险自行承担，投标人不得因为设计变更和其它不可预见因素等任何理由对此项目费用进行索赔。

5、投标人应踏勘现场以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及地方材料等任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致对施工产生不利影响的情况的索赔或工期延长申请将被拒绝。

6、在有条件的情况下发包人协助解决施工用水、电接口，否则自备发电机和自行抽水。如没有水电接口，承包人自己负责接口前的工作并支付所有费用，从接口至施工现场的施工用水的管道及临时用电线路的铺设均由承包人负责，并由承包人承担由此发生的所有费用。

第四章   投标文件的递交

26、投标文件的密封和标记

26.1投标人应将投标文件装入密封袋内，资格标、技术标和商务标分开袋装密封（正副本同装一袋）。即资格标一袋、技术标一袋、商务标一袋，合计三袋。在封口处应骑缝加盖投标人公章和法定代表人（或委托代理人）印章。在封袋面上应相应标明“定南富田废弃稀土矿治理工程(一期)工程投标文件”字样，还应标明“   年  月  日  时  分以前不得开封”（封袋封面格式详见第三部分）；

26.2所有投标文件必须采用不可拆卸的胶装方式，装订必须牢固。

26.3所有投标文件的外层密封袋的封口处均应加盖投标人公章密封。

27、投标文件的递交

27.1本次招标的递交投标文件截止时间见前附表。

27.2投标文件必须由投标人将投标文件按本投标须知中的规定进行密封和标记后，按招标文件中注明递交投标文件截止时间之前送至开标地点面交招标代理机构方为有效，本次招标不接受其它形式递交的投标文件。

27.3如果招标人修改招标文件延迟递交投标文件截止时间时，则按招标人修改通知上注明的新的递交投标文件截止时间递交。

27.4递交投标文件截止时间以后递交投标文件，均将被招标人及招标代理机构拒绝接收。

27.5投标人递交的所有文件、资料和物品（证书、材料原件除外）不予退还。

28、投标文件的补充、修改和撤回

28.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但该补充、修改或撤回的书面通知须在递交投标文件截止时间之前送达招标人，且该通知必须加盖投标人公章和投标人的法定代表人或授权委托代理人签字方为有效。

28.2投标截止期之前对投标价格和修改应附有相应细目的单价和最终投标价格，否则其修改无效。

28.3投标人对投标文件补充、修改的书面材料或撤销的通知应按本须知的规定进行签署、密封 、标注和递送，并注明“补充投标文件”、“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

28.4在递交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改和撤回。

28.5投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销其投标文件。否则其投标保证金将按规定被没收。

第五章  开标

29、开标

29.1招标人将于   年   月   日  时  分在定南县公共资源交易中心开标室召开开标会议。所有投标人的法定代表人或委托代理人及项目负责人（委托代理人和项目负责人可为同一人）均应参加（带有效证件原件）开标会，并签名报到。未参加或未按时参加（即迟到15分钟以上）开标会议的将被视为自动弃权，该投标人的投标文件无效。

29.2开标会上将查验各投标人投标文件的密封情况及各法定代表人（或授权委托人）身份证明。

29.3开标程序

29.3.1主持人宣布会场纪律

29.3.2主持人介绍参加会议的有关单位和代表。

29.3.3主持人宣布开标会工作人员名单。

29.3.4主持人宣读评标标准及评标方法。

29.3.5查验招标文件规定各投标人法定代表人（或授权委托人，委托代理人和项目负责人可为同一人）身份证明。

29.3.6由监督机构、投标人代表和招标人共同检查各投标书的密封情况。

29.3.7由招标人代表随机抽取合理低价期望值K。

29.3.8先开启各投标人资格标，符合资格必备条件的方能进入下一阶段的开标评标。

29.3.9宣布资格必备条件的评审结果。

29.3.10依次开启符合资格必备条件的各投标人的技术标

29.3.11将各投标人的技术标送评委评审

29.3.12宣布技术标的评审结果 。

29.3.13依次开启各投标人的商务标并宣读投标总报价，开启完毕后送评委评审；

29.3.14宣布商务标的评审结果及各投标人的总得分

29.3.15宣布中标排序前三名；

29.3.16宣布开标会结束。

29.4如果招标人修改招标文件延迟递交投标文件截止时间时，则按招标人修改通知上注明的新的开标时间开标。

30、当场废除的投标

30.1投标文件属下列情况之一的，招标代理机构提请监督部门代表、招标人代表判定后，有权在开标现场将其作废标处理：

（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）投标文件未按照要求进行密封和标记；

（3）未按本投标须知要求提交有效投标保证金的；

（4）投标人在开标现场无礼取闹破坏开标现场秩序经劝阻无效的或无正当理由拒不在开标会记录上签字确认的；

（5）投标报价超过或等于公开控制价的；

（6）违反招投标法律、法规的。

第六章  评标

31、评标机构

31.1招标人将根据《中华人民共和国招标投标法》和国家计委第七部委联合颁发的《评标委员会和评标办法暂行规定》的规定组建评标委员会。

31.2评标委员会全权负责评标工作，并邀请有关监督部门对评标过程进行全过程监督。评标时由评委推举产生评标委员会主任一名，主持评标工作，评委主任与其他成员具有同等表决权。

31.3本工程评标委员会由7人评委构成，其中技术类专家5名，经济类专家2名，按规定在江西省境内专家评委库中随机抽取。

31.4评标委员实行主动回避制度。

32、评标原则

32.1评标委员会应遵循公平、公正、科学、择优的原则，对投标人递交的投标文件进行评审。

32.2招标文件及其澄清、补充、答疑文件和投标文件是评标工作的首要依据，投标必须符合招标文件的要求。

32.3评标活动应严格保密，并在政府监督部门监督下进行。

32.4投标人的投标报价不能低于成本。

33、评标标准与评标方法

33.1评标方法

本工程采用综合评估法。

33.2 评标原则

以公平、公正、科学，择优选择为原则。

33.3评标委员会的组建：见第六章31.3

33.4评审程序

1、评标委员会对每一投标人的资格条件进行审查，并对通过资格审查的投标人的投标文件进行详细评审，未通过资格审查的投标人的投标文件将被否决。

2、技术商务组评委根据本评标办法对投标人投标文件的技术商务部分逐项打分累计汇总，去掉一个最高分，去掉一个最低分，平均后为投标人的技术商务部分得分。报价组对投标人的投标报价进行复核，并根据本评标办法计算投标人的投标报价得分；技术商务部分得分与投标报价得分之和为投标人的最终得分。

3、评标委员会提交的评标报告按最终得分由高到低顺序推荐不超过3名中标候选人。综合评分相等时，以投标唱标价低的优先；投标唱标价也相等的，由招标人代表在招投标监管机构的监督下，当场随机抽取确定最终的中标候选人排序顺位。

33.5 资格审查条件

不符合下列资格审查条件之一者，则该投标人不能通过资格审查。

（1）投标资格审查表；

（2）企业资质证书、营业执照，安全生产许可证；

（3）拟派项目负责人的职称证书（岩土或水工环等相关专业且应为中级或以上职称），并附本人第二代身份证；

（4）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（委托代理人须是本单位正式职工，并出具劳动主管部门已备案的劳动聘用合同，劳动主管部门未实行备案的地区，应提供当地社保部门有效的证明材料），并附本人第二代身份证；

（5）需提供施工技术员、资料员、安全员、质检员、造价员（预算员）的岗位证书（或资格证书）。

（6）投标保证金进账单及购买招标文件收据；

33.6有关说明

1、在评标过程中，如发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，经评标委员会确认，该投标人的投标作废标处理。

2、评标委员会对通过资格审查的所有投标文件，审查是否对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，经评标委员会确认，作废标处理，并在评标报告中做出说明。招标文件对重大偏差另有规定的，从其规定。

3、投标文件有下列情形之一的，为未能对招标文件做出实质性响应：

(1)没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

(2)投标文件未按招标文件格式要求签字和加盖公章的；

(3)投标文件字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格；

(4)投标文件载明的招标项目完成期限（含施工准备期）超过招标文件规定期限或投标文件承诺的质量等级低于招标文件规定要求（或未能在实质上响应的）；

(5)项目负责人、技术负责人、质检员不能承诺押证上岗的；

(6) 投标报价明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

(7) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(8) 不符合招标文件中规定的其他实质性要求或违反国家有关规定的。

4、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性，评标委员会可以书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。

33.7评分标准

本评标办法规定总分为100分（其中：投标报价部分60分，技术标部分20分，资格标部分20分），计分共由三大部分组成，得分最高者即为第一中标候选人，并依次类推确定第二和第三中标候选人。

33.7.1投标报价部分（60分）

1.投标人的已标价工程量清单所列项目必须全部进行报价，否则认为该项报价已含在其它项目中。

2.招标项目设最高投标限价，最高投标限价为招标人编制的招标控制价的0.98倍值（固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不参与调整）即0.98×(A-G）+G。明显低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的投标报价为无效报价，评标委员会否决其投标。

评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

3.评标价的确定

评标价C=（0.8A+0.2B－G）×K+G。

其中：

A为招标人编制的招标控制价。

B为开标现场公布的所有有效投标报价的平均值，不进入B值计算的情形：①开标现场确定的废标或无效标；②高于招标文件设定的最高投标限价的；③未通过资格审查的；④未按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；⑤低于招标控制价85%的（G值不参加调整，（A－G）×85%+G）。

G为固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金总和。

K为合理低价期望值，为0.960、0.965、0.970、0.975、0.98五个数之一，在开标现场由招标人代表随机抽取。

4.投标报价得分计算

投标报价与评标价之比等于1时，该报价得分为60分。

投标报价与评标价之比大于1时，每高1%扣3分，直到扣完该报价得分为止。

投标报价与评标价之比小于1时，每低1%扣1分，直到扣完该报价得分为止。

报价得分计算采用直线内插法并精确到小数点后两位。

报价组应对符合评审条件的投标人的每一投标文件的已标价工程量清单逐一复核。若投标人投标报价与评标委员会复核的报价不一致时，以投标人的复核报价计算其投标报价得分。复核报价与投标报价之差除以投标报价的绝对值，按每误差1％扣除投标人报价部分分值1分，得分计算采用直线内插法，精确到小数点后两位。若按投标人复核报价计算的报价得分高于按开标时公布的投标报价计算的报价得分时，则取两者最小值为投标人报价得分。

5.控制单价得分计算

投标人投标主要单价均应不高于相应主要控制单价的0.98倍值（不含本数），否则每一项扣0.5分，在投标人投标报价得分中扣减。

6.固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整。

投标人的招标控制价中的每项固定报价、暂定金额、暂列金额和备用金不允许调整，否则按每误差1%扣除投标人报价部分分值1分，得分计算采用直线内插法，精确到小数点后两位。并按招标文件中相对应的金额恢复，且按恢复后的金额进入复核报价。

7.投标文件中的大写金额与小写金额应一致，不一致的以大写金额为准；总价金额与单价和工程量乘积之和不一致的以单价金额为准（但单价金额小数点有明显错误的除外）；投标单价单位为元，精确到小数点后两位进入工程量清单中进行计算。

8.投标人提供的已标价的工程量清单与招标文件提供的工程量清单有范围或数量上的实质性改变，认定为废标，但该投标人报价进入B值计算。

33.7.2技术标部分(20分)

按以下要求编写并无技术性或重大错误的最低分不能低于18分。

1、施工总布置（3分）

要求有施工总布置图，布置合理、无（或少）干扰。水、电、通讯及临时设施安排合理（项目经理部、生活用房、机械停放及维修场地、原材料堆放场地、施工便道等）。

2、施工程序、施工方法（5分）

要求施工程序清楚正确不漏项，施工流程合理、科学，施工方法得当、切合实际，对关键施工技术、施工工艺及工程项目实施重点、难点有切合实际的解决方案。

3、拟投入施工机械设备、工期及保证措施（3分）

要求有施工机械设备及检测设备汇总表，说明各主要施工机械设备的施工强度和数量，以及备用设备的数量。要求有施工进度横道图或网络图，并详细说明各子项目进度安排情况，工期保证有具体措施（冬雨季、节假日施工等）。

4、质量控制与管理措施（2分）

要求项目管理有健全的质量保证体系，有完善的质量检测手段，施工现场有专职的质检员和具体的质量管理措施。

5、安全保证与管理措施（2分）

要求项目管理有健全的安全保证体系，施工现场有专职的安全员和具体的安全管理措施。

6、施工组织机构（3分）

要求健全的施工项目经理部，较详细说明项目经理部各人员的具体分工情况及各工作岗位的职能与责任。

7、环境保护措施及文明施工（2分）

主要考虑公共环境和现场环境。

要求有详细的环境保护措施及文明施工手段（如施工污染的处理、机械设备的降噪，自然环境如农田、树木、河流的保护等）。

33.7.3 资格标部分（20分）（以下计分证件、证书或材料均应提供原件，否则不计分）

1、企业资质（3分）

满足招标工程资质要求，地质灾害治理工程施工甲级资质企业得3分。

（2）企业资信（3分）

提供企业近2年的财务审计报告材料原件3分。

（3）类似工程经验（8分）

参与工程投标的施工企业在近五年（2010年1月1日至2014年12月31日之间）（不含开标本年度，施工合同签订时间和验收时间均必须在近五年内）内有与招标工程相类似的地质灾害治理项目、矿山地质环境治理项目等单项工造价在800万元以上(含800万元)的工程经验（提供中标通知书、施工合同、竣工验收材料等原件）计分要求一律凭两种以上（含两种）证明材料原件，一个得4分，两个得8分。

- （4）拟投入的主要管理人员和技术负责人（6分）

项目负责人为高级工程师的得6分，项目负责人为中级职称的得3分。

33.8 中标人的确定

招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人名单，公示后。无特殊情况时，排名第一的中标候选人将被确定为中标人。

排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因上述规定的同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

评标全过程由赣州市矿产资源管理局进行监察、监督。

33.9其他

招标文件中凡与本评标办法不一致的或相抵触的，以本评标办法为准。

34、废标认定

投标人递交的投标文件出现以下情况下，评标委员会可以将其认定为废标：

34.1不响应招标文件实质性要求的：

（1）投标文件未加盖投标人公章和无投标人法定代表人（或授权委托人）签字的；

（2）投标文件未按招标文件要求制作、排版或装订等，经评委认定给评标的公平公正造成影响的；

（3）投标人的投标报价低于成本价，以及不合理或恶意报价的；

（4）任何同一项目出现有选择性报价的；

（5）投标人未按招标人的提供的工程量清单列出的工程项目和工程量填报单价和合价的；

（6）对其投标文件中的错误，拒不接受评标委员会的合理修正的，包括投标人拒不接受评标委员会修正后的合理报价的；

34.2有以下行为的：

(1)有以下现象，评标委员会可以确认围标行为，取消其投标资格，相关的投标文件按废标处理，并按规定追究责任：

①投标人之间相互约定抬高或者压低投标报价；

②投标人之间相互约定，在招标项目中分别以高、中、低价位报价；

③投标人之间先进行内部竞价，内定中标人，然后再参加投标；

④投标人的投标文件的错漏、内容大量雷同等；

35、评标纪律

35.1开标后，直至授予中标人合同止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料信息以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密，所有参加投标的人员（包括评标委员会成员、监督人员、工作人员）都不应向该过程无关的其他人员泄露。

35.2在评标过程中，除非根据评标委员会的要求，投标人不得主动与招标人和评标委员会的任何成员接触，不得有任何游说、贿赂等影响评标委员会任何成员公正、客观地进行评标的行为。投标人对招标人或评标委员会任何成员施加影响的任何企图和行为，都将有可能导致其投标文件被废止、取消投标资格、取消中标资格和没收投标担保。

35.3确定中标人后，招标人有权对未中标人就评标过程以及未能中标原因的提问不作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。使其在审查、评标时，对投标人实行差别对待，促使某投标人中标。

第七章   授予合同

36、定标

36.1按《评标委员会和评标方法的暂行规定》的要求，评标委员会推荐前三名为中标候选人，招标人应确定第一中标候选人为拟中标人。招标代理机构将评标委员会推荐的中标候选人和招标人确定的拟中标人送定赣州公共资源交易网（www.07973G.com）、公示3个工作日，并将评标委员会提出的书面评标报告送有关部门备案。招标人应确定公示合格的拟中标人为中标人。

36.2中标人放弃中标，拒不向招标人提供履约保证金和风险保证金，因不可抗力提出不能履行合同或在《中标通知书》生效后提出不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，依此类推。

37、招标人拒绝投标的权力

37.1如评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求否决了所有投标，招标人有权依据评标委员会的评标报告拒绝所有不合格的投标，依法重新招标，并不需要承担由此给各投标人带来的损失。

37.2因招标前提条件改变或经相关部门认定，本次招标活动不符合相关规定，要求招标活动停止的，招标人并不需承担由此给各投标人带来的损失。

38、中标通知

38.1  招标人根据评标委员会确定的暂定中标人或推荐的中标排序第一人公示3个工作日后进行定标，如招标人选择其它中标排序人为中标人的，将以书面形式陈述其充分的原因和理由报招投标监督机构核准，并同时报监察部门备案后定标；招标人的《定标意见书》经招投标监督机构核准后，招标人将以《中标通知书》的方式通知中标人其投标被接受；遇有投诉并经查实被废除授标或者其他原因被废除授标的，招标人将选择下一中标排序人进行公示，以此类推。

38.2 招标人在赣州市公共资源交易网上进行公示中标排序前三名并只对中标人发出中标通知书，招标人对未中标的投标人不再另行发出未中标通知书。

38.3 评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应在15日内确定中标人。

38.4中标通知书将明确招标人对中标人按照施工合同要求、实施、完成及维修工程的价格、工期、质量、项目经理以及施工合同签订的时限等。

38.5 中标人通知书将作为施工合同的组成部分。

38.6在中标人与招标人签订合同后，招标代理机构将及时通知其它未中标的投标人，并按照投标须知的相关规定退还其投标保证金，

39、签订合同

- 39.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立工程施工承包合同。

39.2中标人如因放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，在《中标通知书》生效后提出不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为等原因，不与招标人订立合同，则招标人将废除其投标，其投标保证金将不予退还，给招标人造成的损失超出投标保证金数额的，还应当对超出部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

39.3中标人在规定时间内未能与招标人签订协议的，招标人可以确定第二中标候选人为中标人，依此类推。

40、履约保证金

40.1中标人在收到中标通知书后3日内按中标价的10%向招标人以银行转账的形式提交履约保证金，履约保证金在竣工验收合格后无息退还。

41、投诉

41.1按照《中华人民共和国招投标法》的规定，投标人认为招标投标活动不符合有关要求，有权向政府行政监督部门提出异议或投诉，但投标人不能借此向招标人及其代理机构施加任何影响。

42、其他

42.1本次招标中涉及的所有构成招标文件的各个组成部分都是相关各方的劳动成果，未经招标人及招标代理机构书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本工程投标的其他目的。

42.2中标人接到招标代理机构通知后3日内，必须按时到指定地点领取中标通知书。工程交易综合服务费，由中标人支付。根据《江西省物价局关于核定建设工程交易中心综合服务收费标准的复函》（赣价房字[2000]7号）规定，建设工程交易费为中标价的1‰，中标人需承担所有的建设工程交易费，最高不超过6万元。各投标人在投标报价时需考虑分摊的单价中，不单独列项。

第二部分  合同格式与合同条款

第一章  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概括：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

- 工程承包范围：

承包范围：

- 合同工期：

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数    天

- 质量标准：

工程质量标准：

- 合同价款：

金额（大写）：          元（人民币）：￥：       元

- 组成合同文件：

组成本合同的文件包括：

- 本合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 本合同专用条款；

- 本合同通用条款；

- 招标文件及其澄清、补充、答疑文件；

- 投标书及其附件；

- 标准和规范及有关技术文件；

- 图纸；

- 工程量清单；

- 工程报价单或预算书；

- 监理合同；

- 保险合同；

- 质量保修书；

- 工程建设项目廉政责任书；

- 构成本合同组成部分的洽商、签证、变更等书面协议或文件。

以上文件均为本合同的组成部分。

- 本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》和《专用条款》中分别赋予他们的定义相同。

- 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

- 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

- 合同生效

合同订立时间：    年     月     日

合同订立地点：

本合同双方约定         后生效。

发包人:(公章)                      承包人：（公章）

住所：                            住所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

开户账号：                        账号：

第二部分  通 用 条 款

- 一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工需要订立，通用于建设工程施工的条款。

1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5项目负责人：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师、造价咨询单位委派的造价工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其个体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。

1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或委托的工程造价管理机构。

1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.13费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。

1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.22不可抗力：指不可预见、不能避勉并不能克服的客观情况。

1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单

（9）工程报价单或预算书

合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议等文件视为本合同的组成部分。

2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1语言文字

本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。

- 3.2适用法律和法规

本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。

- 3.3 适用标准、规范

双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。发包人应按专用条款约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸

4.1发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。

4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。

4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查进使用。

- 二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人；

5.2监理单位委派的总监理工程师和造价咨询机构委派的造价工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。

5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，但职权不得与监理单位委派的总监理工程师权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。

5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款37条关于争议的约定处理。

5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。

5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。

6、工程师的委派和指令

6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理（造价咨询）的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。

工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。

除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。

6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。

承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。

本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。

6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务，由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误工期。

6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7、项目经理

7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。

7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。

7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计（施工方案）和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小内向工程师送报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。

7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。

7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8、发包人工作

8.1发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）办理土地征用、拆迁补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

（2）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

（3）向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责。

（4）办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；

（5）确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

（6）组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，承担有关费用；

（8）发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

8.2发包人可以将8.1款部分工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。

8.3发包人未能履行8.1款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作

9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人承担由此发生的费用；

（2）向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应在进度统计报表；

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；

（4）按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋设施，承包人承担由此发生的费用；

（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；

（6）已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位各相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；

（7）按专用条款约定做好施工场地地下管线各邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）古树名木的保护工作；

（8）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

（9）承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

9.2承包人未能履行9.1款各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。

- 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。

10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、督监。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

11、开工及延期开工

11.1承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内得出延期开工要求，工期不予顺延。

11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。

12、暂停施工

12.1工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复，工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予以答复，承包人可自行复工。因发包人原加造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；

（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）工程未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设计变更和工程增加；

（5）一周内非承包人原因停水、电、停气造成停工累计超过8小时；

（6）不可抗力；

（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

13.2承包人在13.1款情况发生后14天内，应延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、工程竣工

14.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。

14.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。

14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

- 四、质量与检验

15、工程质量

15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准、质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工

16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。

16.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

16.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行。检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

16.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽各中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。

17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范各设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

18、重新检验

18.1无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。

19、工程试车

19.1双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。

19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。

19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不能加试车，应承认试车记录。

19.4设备安装工程具备无负荷联运试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知包括试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。

19.5双方责任

（1）由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相应顺延。

（2）由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，由承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。

（3）由于承包人施工原因并试车达不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

（4）试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外由发包人承担。

（5）工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。

19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

- 五、安全施工

20、安全施工与检查

20.1承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

21、安全防护

21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易然易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。

21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害情、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。

22、事故处理

22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

- 六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.1招标工程的合同价款由发包人承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

23.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种：

（1）固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法，应当在专用条款内约定。

（2）可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款合同内约定合同价款调整方法。

（3）成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。

23.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：

（1）法律、行政法规和国家和关政策变化影响合同价款；

（2）工程造价管理部门公布的价格调整；

（3）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过24小时；

（4）双方约定的其他因素。

23.4承包人应当在23.3款情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

24、工程预付款

24.1实行工程预付款的，双方应当在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。预付时间不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求预付，承包人可以发出通知后7天停止施工，发包人应从约定应付之日起向承包人支付应付款的贷款利息，并承担违约责任。

25、工程质量的确认

25.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供使利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。

25.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。

25.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。

26、工程款（进度款）支付

26.1在确认计量结果后14个工作日内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。

26.2本通用条款第23条确定调整的合同价款，第31条工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。

26.3发包人超过约定的支付时间不支付工程款（进度款），承包人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。

26.4发包人不按合同约定支付工程款（进度款）双方又未能达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。

- 七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

27.1实行发包人供应材料设备的，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件（附件2）。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。

27.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。

27.3发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管。发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定；

（1）材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

（3）发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；

（4）到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；

（5）供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多出部分运出施工场地；

（6）到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用；到货时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期。

27.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。

27.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

28、承包人采购材料设备

28.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。

承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。

28.2承包人采购材料设备与设计或标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担。

28.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。

28.6由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。

- 八、工程变更

29、工程设计变更

29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

（2）增减合同中约定的工程量；

（3）改变有关工程的施工时间和顺序；

（4）其他有关工程变更需要的附加工作；

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由承包人向发包人请示，并报上级部门认可后协商解决，延误的工期相应顺延。

29.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

29.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。

工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分提或分享。

30、其他变更

30.1合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。

31、确定变更价款

31.1承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行。

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。

31.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。

31.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内以予确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

31.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

31.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

31.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同付款。

- 九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告。双方约定由承包人提供竣工图的，应当在专用条款内约定提供的日期和份数。

32.2发包人收到竣工验收报告后28天内组织有关验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

32.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。

32.4工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程师按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

32.5发包人收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间，双方在专用条款内约定，其验收程序按本通知条款32.1款至32.4款办理。

32.7因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。

32.8工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包经强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。

33、竣工结算

33.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。

33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14内将竣工工程交付发包人。

33.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

33.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

33.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。

33.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款37条争议的约定处理。

34、质量保修

34.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

34.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件（附件3）

34.3质量保修书的主要内容包括：

（1）质量保修书项目内容及范围；

（2）质量保修期；

（3）质量保修责任；

（4）质量保修金的支付方法；

十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1发包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第24条提到的发包人不按时支付工程预付款；

（2）本通用条款第26.4款提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；

（3）本通用条款第33.3款提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；

（4）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.2承包人违约。当发生下列情况时：

（1）本通用条款第14.2款提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；

（2）本通用条款第15.1款提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；

（3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金的数额或计算方法。

35.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

36、索赔

36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生的有效证据。

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔；

- （1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；

（2）发生索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；

- （3）工程师在收到承包人进一步补充索赔理由和证据；

（4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发生索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程度与（3）、（4）规定相同。

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。

37、争议

37.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议；

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

37.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构要求停止施工；

（4）法院要求停止施工。

- 十一、其他

38、工程分包

38.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

38.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

38.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

38.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

39、不可抗力

39.1不可抗力包括因战争、动乱、空中尽行物体坠落或其他发包人承包人责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

39.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况。及预算清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

39.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担。

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。

（2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（3）承包人机构设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

（6）延误的工期相应顺延。

39.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

40、保险

40.1工程开工前，发包人为建设工程和施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理保险，支付保险费用。

40.2运至施工场地内用于工程材料和待安装设备，由发包人办理保险，并支付保险费用。

40.3发包人可以将有关保险事项委托承包人办理，费用由发包人承担。

40.4承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备输保险，支付保险费用。

40.5保险事故发生时，发包人承包人有责任尽力有必要的措施，防止或者减少损失。

40.6具体投保内容和相关责任，发包人承包人在专用条款中约定。

41、担保

41.1发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：

（1）发包人向承包人提供履约担保，按合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务。

（2）承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。

41.2一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任。

41.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

42、专利技术及特殊工艺

42.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责输相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包负责输申报手续并承担有关费用。

42.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。

43、文物和地下障碍物

43.1在施工中发生现古墓、古建筑遗址待文物及化石或其他有考古，地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当文物管理部门。发包人承包按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

43.2施工中发现影响施工的地下障碍物时，承包应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。

所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

44、合同解除

44.1发包人承包协商一致，可以解除合同。

44.2发生本通用条款第36.2款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。

44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。

44.4有下列情形之一的，发包人承包人可解除合同：

（1）因不可抗力致使合同无法履行；

（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。

44.5一方依据44.2、44.3、44.4款的约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担。因未及时退货造成的损失由责任方承担，除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

45、合同生效与终止

45.1双方在协议书中约定合同生效方式。

45.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人付竣工工程款后，本合同即告终止。

45.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

46、合同份数

46.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。

46.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

十二、补充条款

双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

第三章   专用合同条款

- 一、词语定义及合同文件

1、词语定义

1.24合同

指协议书、中标通知书、招标文件及其澄清、补充、答疑文件、投标文件、专用条款、通用条款、标准规范及有关技术说明、图纸、工程量清单以及其他双方构成合同组成部分的协议、往来信函、纪要、备忘等所有合同文件的总称。

1.25协议书

指构成成本合同一部分，需有发包人与承包人共同签署且以此标志合同成立的文件。

1.26中标通知书

指发包人通知承包人中标的函。

1.27标准、规范、及有关技术文件

指构成本合同一部分的具有同样名称的文件，以及根据第3.3款由工程师批准的任何此类文件。

1.28投标书

指承包人根据合同的各项约定，为工程的实施、完成和修补缺陷，向发包人提出并被发包人接受的报价书及其附属文件

1.29投标书附件

指附于投标书之后的，已填写完内容的构成本合同一部分的文件。

1.30其他承包人

指发包人直接雇佣，从事承包人的承包范围之外但与本合同工程相关的其他工作的承包单位。

1.31质量保修书

指由发承包双发签署的约定工程保修是因及其双方的权力、义务的协议。

1.32竣工验收证书

指由发包人、承包人、监理单位和设计单位四方共同签署，由工程师向承包人颁发的证明工程通过了竣工验收的文件。

2、合同文件及解释顺序

2.1合同文件组成及解释顺序

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款；

（6）招标文件及其澄清、补充、答疑文件；

（7）投标书及其附件；

（8）标准和规范及其有关技术文件；

（9）图纸；

（10）工程量清单；

（11）工程报价单或预算书；

（12）监理合同；

（13）保险合同；

（14）质量保修书；

（15）工程建设项目廉政责任书；

构成本合同组成的洽商、签证、变更等书面协议或文件，其优先解释顺序应视其内容与本合同其他文件的相互关系而定。

在本条内补充以下各款：

2.1.1本合同文件中对合同条款编号的引用，均是对合同通用条款相应条款的删除、补充和修改。

2.1.2本合同提及的通知、指示、同意、批准、证书或决定等，除非合同中另有约定，一律应是书面形式，且任何一方不得无故扣押或拖延。书面形式的通知、指示、同意、批准、证书及决定等，应由专人送达并取得书面签收，或通过传真送达并保存传真记录，或通过邮寄并保存邮局的邮寄证明，或以E-mail发送但随后以书面形式对文件收发进行确认。

2.1.3如果由于任何原因使得本合同中的某些条款或约定或无法履行，这种情况不应影响到本合同中其他条款或约定的有效性，也不应在任何方面使得本合同完全失效。

如果发生上述情况并且发承包双方认为有必有对已经无效或无法履行的条款或约定进行修改时，发承包双方应本着不改变本合同的最终目的并最大限度地保证本合同的最终目的不受影响的原则进行修改协商。

2.1.4除非合同中另有约定，第2.1款中提及的构成本合同的全部合同文件（包括可能对它们的修改或补充）应是本合同的全部和完整的内容。除此以外的发承包双方之间在签订本合同之前存在的任何谈判、协商、纪要、备忘录或协议等，除非在签订合同以前或以后双发同意纳入本合同，否则均不构成本工程合同文件的组成部分。

3、语言文件和适用法律

3.1本合同除使用汉语外，还使用无其他语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：国家及地方现行相关法律、法规、规章，以及有关地质灾害防治的规定。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家现行有效施工验收规范、质量标准及操作规定。

发包人提供标准、规范的时间：发包人只在招标文件提供适用的标准及规范索引，有承包人自行收集或购买并承担相应费用。

国内没有相应标准、规范时约定：按通用条款执行。

本款补充约定如下：

（1）如果标准、规范及有关技术说明与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“标准、规范及有关技术说明”为准。

（2）对于同一类“标准、规范及有关技术说明”，以其最新版本或最新颁发者为准。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7天内提供一套施工图，若只能分期提供图纸的情况，发包人在相应的工程部位开始施工前提供相应的图纸。

发包人对图纸的保密要求：参见通用条款

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权力和义务

5、工程师

5.1监理单位委派的工程师

姓名：                                  职务：总监理工程师

发包人委托职权：以发包人与监理公司签订的相关合同、协议为准。

需要取得发包人的批准才能行使的职权：以发包人与监理公司签订的相关接通、协议为准。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：发包人另行确定。

职权：发包人另行确定。

5.6不实行监理的，工程师的职权：     /

6、工程师的委派和指令

工程师的委派和指令：按通用条款执行。

7、项目经理

姓名：待定                              职务：项目经理

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前完成通用条款中约定的条件及要求。

（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

在有条件的情况下发包人协助解决施工用水、电接口，否则自备发电机和自行抽水。如没有水电接口，承包人自己负责接口前的工作并支付所有费用，从接口至施工现场的施工用水的管道及临时用电线路的铺设均由承包人负责，并有承包人承担由此发生的所有费用。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开通进出施工场地的道路及确立进出场地的路口位置由承包人自己负责并承担由此发生的所有费用。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：与招标文件同时发放。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由发包人向承包人提供。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：工程开工前由发包人和监理工程师以书面形式提供给承包人，并组织现场校验。

（7）图纸会审和设计交底时间：在工程开工前由发包人组织承包人、监理单位和设计单位进行图纸会审并向承包人进行设计交底。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责完成并承担所有与此相关的一切费用。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：协助处理周边关系及环保的有关事宜。

8.2发包人委托承包人办理的工作：另议。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：按发包方要求。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按甲方或监理工程师的要求承担全部此类责任并承担与此相关的费用。

（4）向发包人和工程师提供的办公和生活房屋及设施的要求：三间15平方米（共45平方米）办公休息用房及相应生活、办公设施，包括空调、传真（含电话）等。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人按行政主管部门的相关规定以及发包人和监理工程师的要求办理并承担与此相关的全部费用。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程竣工验收并正式移交前的所有成品保护工作由承包人按照监理工程师的要求承担全部成品保护工作及费用。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人按行政主管部门的相关规定以及发包人和监理工程师的要求办理并承担全部与此相关的费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求：由承包人按行政主管部门的相关规定以及发包人和监理工程师的要求办理并承担全部与此相关的费用。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：在施工过程中发生的所有问题，包括但不限于扰民、民扰、安全、消防、保卫、交通、环保、周边关系等工作全部由承包人负责并承担与之相关的一切费用。

- 三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应在收到全部施工图纸、技术资料和发包人组织的设计交底后7日内提供。

工程师确认的时间：收到承包人提供的施工组织设计（施工方案）和进度计划7日内确认。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：群体工程中的单位工程进度应在总进度控制之下，按单位工程进度计划进行控制。

另在本条内补充下款：

10.4本条所述的施工组织设计和进度计划不应对随投标文件提交的施工组织设计、进度计划做实质性变动，而是对其的进一步细化。在施工过程中，工程师有权要求承包人随时提交工程师认为必要的关于施工组织设计和进度计划的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

承包人应按照经工程师批准的上述施工组织和进度计划进行施工。但在任何情况下，工程师对上述施工组织设计、进度计划的批准不应解除承包人对其应负的责任。

11、开工及延期开工

开工及延期开工：按通用条款执行。

12、暂停施工

在本条内补充以下各款：

12.2如果在工程师依据通用条款第12.1款发出部分或全部工程暂停指令之前，承包人已经订购有关工程设备或材料，并且工程暂停已经超过28天，则承包人有权获得该未被运到现场的工程设备或材料的支付人。但以下列条件为前提：

（1）承包人根据工程师的指示已将该工程设备或材料标记为发包人的财产；

（2）暂时停工不是由于承包人原因造成的。如果承包人要求，发包人应随后接管该工程设备或材料的保护、照管、保障及保险的责任。

12.3如果第通用条款12.1款所述的暂停已持续56天以上，且此暂停不是由于承包人的原因引起的，则承包人可通知工程师，要求工程师自接到该通知后28天内同意已中断的工程或其部分继续施工；若在上述时间内未得到许可，承包人可以做如下选择：

当暂时停工仅影响工程的局部时，承包人可以将此暂停所影响的工程内容视为删除工作；当此类暂停影响到整个工程，承包人可以将此暂停视为发包人违约，并根据第44.2款解除合同，此时应执行第44条的约定。

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：无。

另在本条内补充下款：

13.1.2如果承包人已努力遵守了政府及有关管理机构制定的程序和规定，但因为第三方（且按照合同约定不应由承包人代其承担责任）原因延误、干扰或阻碍承包人正常履行合同，且这种延误、干扰或阻碍对工程造成的延误是在事前无法合理预见的，则承包人应就此通知工程师，工程师在收到此类通知并于承包人适当协商之后应决定；

（1）依据实际延误情况延长工期；

（2）承包人由此而发生的额外开支列为追加合同价款。

14、工程竣工

工程竣工：按通用条款执行

- 四、质量与验收

15、工程质量

另在本条内补充下款：

15.3不仅限于合同文件中“标准、规范及有关技术文件”部分构成合同的任何合同文件中的相关约定或描述，只要适用均应理解为是对工程质量标准的定义。承包人应按照合同中约定的标准和方法进行工程的实施、竣工和修补缺陷。

16、检查和返工

16.1检查和返工：按通用条款执行。

17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位:

所有隐蔽工程必须经过检查和验收，但此类检查和验收不能免除整体工程不合格的责任。

另在本条内补充下款：

17.4工程师按时到达隐蔽工程和中间验收现场，而承包人在工程师到达现场之前已将隐蔽工程分项施工完毕，工程师无法确认被隐蔽的分项工程质量，则工程师有权要求承包人进行剥离或开孔检验，检验结果无论合格与否，承包人均须承担与上述工作相关的全部费用，且工期不得顺延。

18、重新检验

重新检验：按通用条款执行。

19、工程试车

19.1试车费用的承担:所有与此相关的费用均由承包人承担。

五、安全施工

20、安全施工与检查

另在本条例内补充下款：

20.3在开始施工前，承包人应将细化的安全保证措施方案以书面形式报工程师审查，并须提交书面承诺，保证其提交且经工程师审定的安全保证措施方案将完整、有效的实施。

21、安全防护

安全防护：按通用条款执行。

22、事故处理

事故处理：按通用条款执行。

- 六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2本合同价款采用以下方式中的第（1）种 方式确定。

（1）采用固定单价合同。合同价格为中标通知书中写明的中标金额。本合同所称固定单价合同，应以以下方式理解：

①受本合同其他条款的约束，本合同签订以后，合同单价包死。发包人不接受承包人基于发包人在投标阶段提供的工程量清单中工作子目列项不全，漏项或偏差以及基于承包人自身在投标阶段对招标范围的理解存在偏差而主张的任何损失或索赔。

②本合同签订后，合同总价对应的工程量清单中的所有单价包死，任何情况下不得调整。发包人不接受承包人基于任何清单项目单价在投标报价时的组价不当或任何其他差错而主张的任何损失或索赔。

③本合同签订后，合同总价对应的工程量清单中各分布公项工程的工程量本身不具备合同约束力。尽管这些工程量最初可能是由发包人随招标文件提供的，但承包人已经根据工程规范和技术要求、图纸及其他合同文件的要求对工程量清单进行了检查和校核并在此基础上已经进行了充分的修正。任何情况下，发包人不接受承包人基于在投标报价阶段对工程量计算或复核存在任何差错或疏忽而主张的任何损失或索赔。

④本合同签订以后，工程量清单中施工临时工程费固定包死。承包人已经在投标阶段充分了解了发包人在招标文件中为其设定的所有义务、责任和条件，并在其投标价格中已做考虑。除非发包人发布的变更导致相应的施工方案或施工组织设计发生实质性的变化，否则任何变更对合同内工作内容或工程量造成任何形式或程度的改变，都不构成承包人修改其措施项目和其他项目价格（费率）或提出任何索赔的理由。

承包人进一步确认并同意：除本合同另有约定外，合同价格中已经包括完成招标文件及图纸范围内全部工作内容所需的费用以及：①所有的分部分项工程成本和措施项目成本；②承包人由承担此工程所需的管理费、利润、风险、税费；③缺陷修复和保修费用；④合同期内市场价格、政府收费等因素造成的价格变动；⑤为符合或满足发包人在本合同中为承包人设定的全部责任和义务所需要发生的所有费用。包括多次验收和水下阶段验收检查等。

风险范围以外合同价款调整方法：

除本合同另有约定或发生设计变更（受本合同23.3款的约束）以下，合同价格一律不予调整。

以上所述对合同价格的调整仅限于对上述因素影响所涉及的工作子目或项目的价格进行调整。任何根据本款调整后的合同价格适用于本合同下任何性质的计价、结算和支付。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：不适用。

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：不适用。

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：除经批准的设计变更外，无其他调整因素。

24、工程预付款

24.1本款补充如下内容：

除合同中另有约定，承包人应于收到中标通知书之日后28天内向工程师提交一份体现整个合同期内资金流量的计划，资金流量计划的格式应经过工程批准。此资金流量计划编制的具体要求为：

发包人向承包人承包人预付工程款的前提条件是承包人已向发包人提交了符合合同约定的履约保证金。发包人按合同约定支付给承包人的预付款应是无息的。

如果承包人在颁发工程竣工移交证书之前或按本合同第44条解除合同前尚未按照本款偿清预付款，承包人应将当时未偿还部分的全部余额支付给发包人，否则发包人有权从任何应支付或将要支付给承包人的金额中扣除部分未偿还金额。

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：预付款为合同价款总额的10%，第一次支付金额为该预付款总额的40%，在人员设备进场后正式开工前支付；第二次支付金额为该预付款总额的60%，在开工后21天内支付。

扣回预付款的时间、比例：付款额达到50%合同价款时，开始逐月按比例扣回预付款，并在付款额达到80%的合同价时全额扣完 。

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告时间：

第一份已完工程量报告应在开工日期所在月历的最后一天之后的14天内提交，所包含的期间应从开工日期起到开工日期所在月历的最后一天止；此后的每份已完工程量报告均应在当月的最后一天之后的14天内提交，所包含的期间应当从当月的第一天起至当月的最后一天止，直至工程完工并移交为止。

26、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

(1)除本合同中另有约定外，本工程的工程款支付将采用按工程进度支付的方式。

(2)在收到承包人提交的已完工程量报告和进度款请款单后的7工作日内，工程师应向发包人发送一份进度款付款单，列出工程师认为该月应向承包人支付的工程进度款金额，同时将一份副本开具给承包人。如果对承包人提交的进度款请款单的某部分有争议，工程师就无争议的部分开具进度款付款单。

(3)发包人应在工程师向发包人发送进度款付款单之日后14天内完成对工程师开具的进度款付款单中所列的款额的审核和批复，并应在完成审核和批复之后14工作日内按照审核的款项的80％(不含10％的质量保修金)向承包人支付款

(4)如果上月或当月有不合格的分部、分项工程且未按工程师的要求整改按进度款的1％—10％扣罚。

(5)当工程进度款支付到合同金额的80％时，发包人不再向承包人支付工程款。待有关部门出具工程决算批复报告后，再依此付至合同金额的90％，剩余的10％工程款作为本工程的工程保修金。

(6)工程移交后满壹水文年后28天内，发包人向承包人支付工程保修金的97%。保修期满后发包人返还剩余的工程保修金。

另本条中补充以下各款：

26.5承包人应编制已完工程量报告，并作为第26．6款所述的月度进度款请款单的附件或证明文件提交给工程师。第一份已完工程量报告应在开工日期所在月份的最后一天之后的14天内提交，所包含的期间应从开工日期起至开工日期所在月历的最后一天止：此后的每份已完工程量报告均应在当月最后一天之后的14天内提交，所包含的期间应从当月的第一天起至当月的最后一天止．直至工程竣工并移交为止。每一份已完工程量报告应包括：

(1)已完工程量和本月完成工程量：

(2)反映工程进展情况的详细说明和任何必要的图表：

(3)承包人在现场的人员及施工机械的记录：

(4)必要的质量证明文件、材料的检验结果及证书：

(5)安全状况：

(6)实际进度与计划进度的对比，包括可能影响工程按照进度计划进行的任何因素，以及为消除这些因素正在采取(或准备采取)的措施。

26.6承包人应按工程师同意的格式，并按照第26．5款中相同的时间要求，每月向工程师提交一式三份的月度进度款请款单，说明承包人认为自己在该月度有权得到的款额，同时提交包括第26．5款中已完工程量报告在内的任何必要的计算书、清单或其他证明文件。

七、材料设备供应

27、发包人供应材料设备

此条款不适用本工程．删除通用合同条款本条全文。

28、承包人采购材料设备

28.1承包人采购材料设备的约定：必须符合合同的约定，并且必须经过发包人和监理工程师验收或批准后方可使用。

将通用条款28．3款修改如下：

28.3承包人采购的材料设备在使用前．承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，并在工程师要求的时间内将不合格材料、设备清退出场，检验或试验费用由承包人承担。

将通用条款28．5款修改如下：

28.5承包人需要使用代用材料时，应经工程师和发包人、设计单位代表共同认可后才能使用，合同价款调整必须按有关规定处理并以书面形式确定。

本款所提及的承包人需要使用代用材料，仅限于出现下列情况时：

(1)市场上无供应或在一定时间内突然供应短缺：

- (2)政府或有关管理机构在合同签订后出台的规章、规定禁止使用；

(3)发包人或工程师要求使用其他替代品：

(4)任何其他可能的原因使得使用其他替代品成为必要。

如果使用替代品。承包人应至少在被代换品按批准的进度计划将被用于工程前14天以书面形式通知工程师并随此通知提交下列文件：

(1)拟被替代的合同中约定的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他任何详细资料；

(2)拟采用的替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他必要的详细资料：

(3)替代品使用的工程部位；

(4)采用替代品的理由和原因申述：

(5)替代品与合同中约定的产品之间的差异以及使用替代品后可能对工程产生的任何方面的影响：

- (6)价格差异；

(7)工程师为做出适当的决定而随时要求承包人提供的任何其他文件。

工程师在收到此类通知及上述文件后应在14天内向承包人给出书面指示。如果14天内工程师未给出书面指示，应视为工程师已经批准使用上述替代品。承包人可以据此使用替代品。工程师对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应解除承包人合同约定的任何职责和义务。

任何情况下．使用替代品都应遵守本合同中其他对材料和工程设备的任何约定。

- 八、工程变更

29.工程设计变更

将通用条款29.1款修改如下：

29.1施工中发包人需对原工程设计进行变更应在14天以内书以书面形式通过工程师向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸：

(2)增减合同中约定的工程量：

(3)改变有关工程的施工时间和顺序；

(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由承包人向发包人请示，并报上级部门认可后协商解决，延误的工期相应顺延。

30.其他变更

将通用条款30．1款修改如下：

30.1合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决．但均须按规定程序进行审批。

31.确定变更价款

将通用条款31.1款更改如下：

(1)调增建设内容引起合同价调整的，价格调整如下

①合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

③本合同中没有适用或类似于变更工程价格的，由承包人按财政部、国土资源部2012年颁发的《土地开发整理项目预算定额标准》、植被恢复工程计价依据《水土保持工程概算定额》（水利部【2003】67号）和投标当月当地材料价格信息组价的90％计价．并经工程师确认后变更合同价款。

(2)调减建设内容引起合同价调整的，按照投标文件中工程综合单价报价相应调整。

除本合同另有约定外，任何发包人和承包人之间未能最终达成一致的变更费用都不应包含在进度款付款单中。

将通用条款31.3款修改如下：

31.3工程师和发包人应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师和发包人无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。

将通用条款31.4款修改如下：

31.4工程师和发包人不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。

将通用条款31.5款修改如下：

31.5工程师和发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。

- 九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工并移交后56天内承包人按规定向发包人提供八套竣工图和全部竣工资料(包括按文件规定提交电子档案)。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：发包人另行约定。

另在本条内补充下款：

32.9如果工程通过了竣工验收或经修改后的重新验收，则工程师应在上述验收通过之日后28天内向承包人颁发由发包人、工程师、承包人和设计单位四方共同签署的竣工验收证书。

32.10按照国家有关地灾项目的竣工验收实施办法执行，根据已有的验收规定：工程完工后，进行竣工初步验收，先由市里验收再由省里验收，经过一个水文年的运行检验后，进行最终验收，最终验收后承包人按规定向发包人提供八套竣工图和全部竣工资料(包括按文件规定提交电子档案)。因此，32.1中所指的工程竣工应为“竣工初步验收”。

33、竣工结算

33.1发包人考虑到本工程的实施特点，审核结算时间应相应延长，具体时间双方另议，本款其他内容执行“通用条款”。

另在本条内补充下款：

33.7根据国家有关地灾项目验收办法规定，本条款所指的工程竣工是“项目业主组织的工程竣工初步验收”。因此，竣工结算应在项目业主按照法定程序，组织有关部门、单位进行的工程竣工初步验收合格后的规定时间内进行。具体的时间和程序按照赣州市有关部门的文件和规定执行。

34、质量保修

质量保修：按通用条款执行。

- 十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。

本合同通用条款第26．4款约定发包人违约应承担的违约贡任：执行通用条款。

本合同通用条款第33．3款约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。

双方约定的发包人其他违约责任：项目经理每月驻场时间不少于21天，第一次违约，不足天数每人每天按2000元人民币处违约金，在工程进度款中扣除；第二次违约，不足天数每人每天按4000元人民币处违约金；第三次违约，不足天数每人每天按6000元人民币处违约金，以此类推。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14-2款约定承包人违约应承担的违约责任：按合同金额的0.01％/日违约金。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人无条件返工，实现质量目标要求，并向发包人赔付金额为合同总价的3％款项作为质量违约金。

双方约定的承包人其他违约责任：双方另议。

36、索赔

索赔：按通用条款执行。

37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，可以向赣州市中级人民法院提起诉讼。

十一、其他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：无。

分包施工单位为：无。

经发包人同意．劳务单位为：

39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：执行通用条款。

40、保险

40.1本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：由发包人自行解决。

发包人委托承包人办理的保险事项：另行约定。

(2)承包人投保内容：地方相关部门要求的保险(包括施工人员意外险)。

41、担保

41.3本工程双方约定担保事项如下

(1)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：  无  担保合同作为本合同附件。

- (2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：提供履约保证金 作为本合同附件。

(3)双方约定的其他担保事项：无。

42、专利技术及特殊工艺

专利技术及特殊工艺：按通用条款执行。

43、文物和地下障碍物

文物和地下障碍物：按通用条款执行。

44、合同解除

44.1在本款中做如下补充约定：

除通用条款本款约定的情况外，发生下述情况时承包人同样有权解除合同：

(1)发包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的：

(2)未经承包人同意转让合同：

(3)出现12.3款提及的违约行为且承包人做出解除合同的选择。

44.2在本款中做如下补充约定：

除通用条款本款约定的情况外，发生下述情况时发包人同样有权解除合同并没收承包人的履约保证金，另行选择施工单位完成本工程。

(1)承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的：

(2)放弃或否认合同：

- (3)无正当理由而未能按第11条的约定开工；

(4)承包人的实际进度与经工程师确认的进度计划不符时，未按第10.3款约定执行工程师发出的指示而采取必要措施加快进度；

(5)未遵守投标函的承诺，未能自行完成本工程的施工，分包或转让本工程：

(6)未按招标人要求变更项目经理或主要施工管理人员：

(7)未经招标人同意，擅自变更项目经理或主要施工管理人员：或项目经理或主要施工管理人员驻工地时间平均一个月少于21天。

另本条内补充以下各款：

44.3根据第44.1款、第44.2款约定而解除合同后，发包人应当退还履约保函。

44.4根据第44.2款约定发包人与承包人解除合同后，发包人或发包人依法确定的完成该工程的其他承包人可以随时进驻现场。

44.5承包人按照合同约定完成合同全部内容，并经竣工验收合格，向发包人按规定提交工程竣工档案后30日内，无息退还履约保证金。

45、合同份数

45.1双方约定合同副本份数：副本陆份：甲乙双方各执三份。

十二、补充条款

本部分补充以下条款：

46、投标文件的充分性

46.1应当认为在正式提交投标文件以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解，并将这种理解全部反映到他的投标文件中。

46.2应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及投标报价书中开列的各项费率和价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及投标报价书中开列的各项费率和价格已经全面、充分地体现和覆盖了：

(1)承包人根据合同应承担的全部义务：

(2)为该工程的正确实施、竣工和修补由于承包人的原因造成的缺陷所必须发生的一切开支。

47、文件版权及保密义务

47.1发包人发给承包人的关于发包人的要求和其他文件的版权应属于发包人的财产。承包人可为了履行合同的目的复制、使用此类文件。在征得发包人同意之前承包人不得为了其他目的复制、使用发包人的文件或将其提供给第三方。

47.2发承包双方都应履行对合同的保密义务，除为了履行合同的目的需要之外．没有对方事先的书面同意，另一方不得在任何贸易中、技术文献或其他地方发表或披露该合同其任何细节。如因为履行合同的目的对于发表或披露的必要性引起争议时。应按照第37.1款解决。

48、设计单位

48.1本工程勘查设计单位名称：/

由于勘查设计单位受属于发包人，设计单位的任何性质的失误、差错或过失，对于本合同而言，均应视为发包人的失误、差错或过失。

49、农民工工资

49.1承包人必须严格按照《劳动法》、《农民工工资支付暂行规定》和《最低工资规定》等有关规定支付农民工工资，不得拖欠或克扣。

49.2在施工过程中，承包人应将工资按月直接发放给农民工本人，不得发放给“包工头”或其他不具备用工主体资格的组织和个人，否则将视为承包人拖欠或克扣农民工工资．发包人有权在承包人的工程进度款中扣除相当于农民工工资部分的金额，代承包人支付给农民工本人.

第四章 合同附件

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的。应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境）旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住雳、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境）旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任：给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任：给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：(盖章)                  乙方单位：(盖章)

法定代表人：                      法定代表人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

年    月    日                    年    月    日

甲方监督单位(盖章)                甲方监督单位(盖章)

年    月    日                    年    月    日

工程质量保修书

发包人(全称)

承包人(全称)

工程质量保修书

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》经协商一致，对                      (工程全称)签定工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括合同项下承包人完成的所有工程以及双方约定的其他项目。但因管理不当或者第三方造成的质量缺陷以及因不可抗力造成的质量缺陷不属于保修范围。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期限(下列保修最低年限一律用大写填写，如有改动加盖施工单位公章)

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期限如下：

1、主体工程为设计文件规定的该工程合理使用年限：

2、其他项目保修期限约定如下

以上保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内人保修的，发包人可以委托其他单位修理，费用由承包人承担。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场进行抢修。

3、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人（公章）：

法定代表人(签字)：                法定代表人（签字）：

年  月  日                          年  月  日

附件：工程量清单

（一）工程概况：

施工现场、交通运输情况及自然地理条件由招标人指引投标人自行勘察。

（二）工程招标范围：工程量清单所涵盖的内容。

（三）工程量清单编制依据:

1、设计施工图纸；

2、施工招标文件。

（四）工程质量、材料、施工等的特殊要求：

1、详见招标文件的具体规定。

（五）其他需要说明的问题：

1、本工程实行单价承包，工程量清单所列的工程量只作为投标报价的基础。投标人不得修改工程清单的数量。结算时以招拍标人及审核单位核准的实际完成工程量为准。

2、本工程材料二次搬运费应考虑在相应单价中综合报价，结算时不另行增加。材料单价也不另调整。

3、工程措施计价依据：采用财政部、国土资源部2012年颁发的《土地开发整理项目预算定额标准》。

4、临时工程费一次性包干，工程量增减结算时不作调整。

5、 工程量清单应与投标须知、技术要求、合同条款和设计文件及图纸等招标文件一起对照阅读。
    6、 工程量清单中的工程量作为投标人编制投标文件的依据，并作为评标的共同基础。用于结算的工程量是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。投标人承担工程项目增减以及实际工程量大于或小于《工程量清单》工程量的风险，包括承担工程结算造价远小于中标价的风险。
    7、 除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接工程费、间接费、税金等全部费用和企业要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

8、符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列项目中，合同规定应由承包人承担而工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润均认为已包括在其它有关项目的单价和合价中，投标人不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。
    9、工程量清单中各项目的工作内容和要求应满足设计文件及相应施工规范要求。
    10、工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

11、本工程设置备用金0元整，由招标人支配，用于不可预知的工程量及必要的其他的费用。

12、除合同另有规定外，在投标截止日前28天当时所依据的国家法律、行政法规、国务院有关部门的规章以及工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章中规定应由承包人交纳的税金和其它费用均应计入单价、合价和总报价中。

# 第三部分  投标文件格式

1  投标文件资格部分格式

1.1 密封袋封面格式

工程

施工投标文件

资格标

投标人名称： 		                       （盖章）

联系人：  	      	     联系方式：

年       月       日        时       分以前不得开封

送达时间  	      	      签收人（签名）：

1.2  投标文件封面格式

工程

施工投标文件

资格标

（正副本）

投标人： 		                          （盖章）

法定代表人或委托代理人：          （签字或盖章）

日期：	      年	     月	      日

1.3  必备条件

（1）投标资格审查表；

（2）企业资质证书及营业执照；

（3）拟派项目负责人的备水工环或岩土中级及以上工程师职称证书，并附本人第二代身份证；

（4）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及本人身份证，委托代理人应是本单位正式职工，需提供经劳动主管部门备案的劳动聘用合同或社保证明；

（6）投标保证金进账单及购买招标文件收据；

1.5  投标资格审查表

投标资格审查申请书

招标人                  ：

根据贵单位发布                         工程   标段的招标公告条件和内容要求，我单位决定正式参加投标，现申请投标资格审查，请予审查。

投  标  人              (章)

法定代表人              (章)

年      月     日

| 企业 名称 |  | (章) |  | 法 定 代表人 |  |  | (章) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所有制 类 别 |  |  |  | 资 质 等 级 |  |  |  |  |  |
| 主 管 部 门 |  |  |  | 经 营 范 围 |  |  |  |  |  |
| 组 建 时 间 |  |  |  | 联 系 电 话 |  |  |  |  |  |
| 固 定 资 产 |  |  |  | 自 有 资 金 |  |  |  |  |  |
| (企业注册地)开户银行 |  |  |  | 帐 号 |  |  |  |  |  |
| 企业 概况 | 项目管理 | 总工程师 |  | 企业 工程 技术 人员 |  | 高级工程师： 人 |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |  | 工程师： 人 |  |  |  |
|  |  | 该项目主管 |  |  |  | 助理工程师： 人 |  |  |  |
|  |  | 质量主管 |  |  |  | 技术员： 人 |  |  |  |
|  | 经营情况 | 上年度完成产值： 万元 |  |  |  | 今年计划完成产值： 万元 |  |  |  |
|  |  | 在建工程产值： 万元 |  |  |  | 今年已完成产值： 万元 |  |  |  |
|  |  | 上年度企业净利润： 万元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入本招标工程的人员和部分投标条件 | 组织 结构 |  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 职称 |  |
|  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他人员 | 地质工程师 |  | 水工环工程师 |  |  | 岩土工程师 | 测绘工程师 |
|  |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业是否正在被责令停业: □是 □否 |  |  |  |  |  |  |  | 说明：若存在“是”的情况，则其投标资格审查不予通过 |
|  | 企业投标资格是否被取消：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业财产或账户是否被接管或冻结或破产：□是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业法定代表人的有效性是否存在争议或纠纷或诉讼：□是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |

企业简历及承担该项工程的优势：

投标人诚信承诺: 所填报内容无任何虚假，否则同意被取消投标资格以及中标资格。 投标人单位(公章) 年 月 日

| 参 加 本 工 程 投 标建 项 目 负责人 基 本 情 况 | 姓 名 |  |  |  | 资质等级 |  |  |  | 在建工程个数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 在建工程主体是否完成 |  |  |  |  | 在建专业工程工程量完成情况 |  |  |  |  | (万元) |  |  |
|  | 个 人 简 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业 绩 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本 人 获 奖 工 程 | 获奖工程名称(近36个月内) |  |  |  |  |  | 获奖级别 |  | 获奖时间 |  | 主持或参与 |  |
|  | 诚信承诺 | 所填报内容无任何虚假，否则同意被取消投标资格以及中标资格。 投标项目负责人(签字)： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6  法定代表人证明书格式

法定代表人证明书

单位名称：

地   址：

姓名： 　  性别：　　　  年龄：　　　  职务：

身份证号码：

系 　　　　　　　　　　        的法定代表人。为施工竣工保修 　　　　　       　　　工程。签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）

日期:  　　　 年 　　 月　　　日

1.7  授权委托书格式

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                        (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托           (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加                        (招标单位)的                    工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人：          　　性别：            年龄：

单　位：　　　　　　　部门：  　　　　　职务：

身份证号码：

代理人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

日期:  　　 年 　月 　日

2 投标文件技术部分格式

2.1 密封袋封面格式

工程

施工投标文件

技术标

投标人名称： 		                       （盖章）

联系人：  	      	     联系方式：

年       月       日        时       分以前不得开封

送达时间  	      	      签收人（签名）：

2.2  投标文件封面格式

工程

施工投标文件

技术标

（正副本）

投标人： 		                       （盖章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

日期：	      年	     月	      日

（1）施工总布置；

（2）施工程序、施工方法；

（3）拟投入施工机械设备、工期及保证措施；

（4）质量控制与管理措施；

（5）安全保证与管理措施；

（6）施工组织机构；

（7）环境保护措施及文明施工；

3  投标文件投标报价部分格式

3.1  密封袋封面格式

工程施工

投标文件

商务标

投标人名称： 		                       （盖章）

联系人：  	      	     联系方式：

年       月       日        时       分以前不得开封

送达时间：  	          签收人（签名）：

3.2  投标文件封面格式

工程施工

投标文件

商务标

（正副本）

投 标 人： 		                 （盖章）

法定代表人或委托代理人：  		     （签字或盖章）

日期：             年      月      日

3.3 投标报价书格式

投  标  报  价  书

（招标单位）           :

1、我方已仔细研究了定南富田废弃稀土矿治理工程（一期）施工招标文件（包括补充通知）的全部内容并踏勘了现场，愿意以人民币（大写）       元（小写      元）的投标总报价（分项报价见已标价的工程量清单）的单价按上述招标文件规定的条件和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。

2、我方提交的投标文件（包括投标报价书、已标价的工程量清单和其它投标文件）在投标截止时间后的    天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

3、我方已递交投标保证金     万元人民币作为我方投标的担保，我方承诺同意执行本工程《招标文件》有关没收投标保证金的规定。

4、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按招标文件规定的期限，及时派代表前去签订合同。

（2）随同投标报价书提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

（3）我方保证向你方按时提交招标文件规定的履约担保证件，作为我方的履约担保。

（4）我方保证按招标文件要求的时间开工，并保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

5、我方完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投标人：                   （名称）

（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：                  （签字）

地    址：

电    话：

传    真：

年     月     日

投 标 承 诺 书

（招标单位）                    ：

本投标人已详细阅读了                  工程招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标人郑重承诺如下：

1、经我公司技术人员审阅认为：投标文件在    年    月  日前可编制完，并可在规定的投标截止日期（     年    月    日     时前）交至招标人，由此引起的一切后果由我公司负责。

2、本投标人自愿在    个日历天内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范要求完成施工任务，按时竣工验收并向招标人移交工程。工程质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

3、遵守中华人民共和国、江西省、赣州市（包括《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》等等）有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序，公平竞争，保证不串标、不围标、不买标、不卖标、不出借资质和违法分包。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

4、服从《招标议程安排》，遵守招标有关会议现场纪律。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

5、接受招标文件实质性要求，否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

6、保证投标文件内容无任何虚假，诚实守信，保证所提供的项目负责人、及投入本项目的主要岗位人员是本企业合同在岗人员且其证书真实有效。若评标过程中查出有虚假和不诚实信用行为的，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

7、投诉与被投诉：保证不恶意投诉他人，如投诉他人，经招标投标监督机构查实与投诉事项不符或投诉事项没有违法、违规时，愿意承担招标投标监督机构及相关单位进行投诉调查、核实等所需的一切费用，并且在缴清该费用后，方可退还其投标保证金；如被他人投诉，经招标投标监督机构查实其投诉事项属实，将自动放弃中标资格，愿意承担招标投标监督机构及相关单位进行投诉调查、核实等所需的一切费用，同意从其投标保证金中扣除。不论是投诉还是被投诉，在招标投标监督机构未作出处理决定之前，同意暂不退还其投标保证金。

8、保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

9、保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受招标人违约处罚并被没收投标担保。

10、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标人对投标人违诺处罚并被没收履约担保。

11、保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规；若出现企业被责令停业、企业财产或账户被接管或冻结或破产的情形之一的，自愿放弃中标的权利。

12、保证中标之后按投标文件的承诺向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

13、保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

14、保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

15、保证中标的项目负责人、项目现场技术负责人、及投入本项目的主要岗位人员每月在施工现场工作不少于20天。中途不变更中标项目负责人、项目现场技术负责人、及投入本项目的主要岗位人员。

16、保证中标后在合同约定造价、工期内，保质保量完成施工任务。

17、保证根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，按中标价、投标工期、投标质量等级和招标文件的其他条款以及《合同法》的有关规定由建设单位与施工单位签订合同，采取包工、包料（甲供设备、材料除外）、包工期、包质量、包安全文明施工的承包方式。

18、作为施工总承包单位，保证对整个工程的质量、造价、工期、安全文明施工等全面负责。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并全面履行本投标文件的承诺，如未履行承诺，自愿接受将我公司不诚信行为公示在赣州招标投标网，列入“黑名单”，二年内不进入赣州建筑市场，并按合同约定进行经济处罚。

投   标   人（法人章）：                法定代表人（签名或盖章）：

日期：   年    月   日

投 标 书 附 录

| 序号 | 项 目 | 招 标 人 规 定 | 投标人承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工 期 | 工期120天 |  |
| 2 | 延误工期赔偿费金额 | 合同总价的 0.01%/日历天违约金 |  |
| 3 | 延误工期赔偿费限额 | 合同价格的2% |  |
| 4 | 质量要求 | 合格 |  |
| 5 | 承包人的履约保证金 | 中标价的10% |  |
| 6 | 达不到质量要求的质量罚金 | 合同价格的3% |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年    月   日

投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程量清单报价合计 |  |
| 2 | 备用金 |  |
| 3 | 合计 |  |

投标总报价              （填入投标报价书）

其中：备用金金额      万元

投标人：（盖单位章）

法定代表人 ：（签名）

年     月     日

工程量清单报价表

| 项目编号 | 项 目 名 称 | 单 位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 元 汇入投标报价汇总表 |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签名）

年    月    日

投标人应按下表格式编制工程量清单中主要项目的单价分析表，每项单价一份，项目编号和名称应与工程量清单一致。

单价分析表

项目编号：               项目名称：              单价：

| 施工方法 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备 注 |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  |  |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  |  |  |  |  |
| （2） |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 其他直接费 |  |  |  |  |  |
| （三） | 现场经费 |  |  |  |  |  |
| 二 | 间接费 |  |  |  |  |  |
| 三 | 利润 |  |  |  |  |  |
| 四 | 税金 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签名）

年    月    日

主要施工机械台班费分解表

| 序号 | 机械名称及规格 | 台班费 单价 | 其 中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一类费用 | 二类费用 |

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签名）

年    月    日

主要材料预算价格汇总表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 预算价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签名）

年    月    日

纯砼、砂浆材料单价汇总表

| 序号 | 标号及级配 | 材料 名称 | 水泥 | 中粗砂 | 碎（卵）石 | 水 | 块石 | 单价 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | t | m3 | m3 | t | m3 |  |
|  |  | 单价（元） |  |  |  |  |  | 元/m3 |

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签名）

年     月     日

| 定南县富田稀土废弃矿山地质环境综合治理工程（一期） 工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| 1 | 地形平整（主矿区） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿区内挖、推、填土方（地形平整） | m3 | 1879454.61 |  |  |  |
| 1.2 | 路基槽夯填土方 | m3 | 211553.97 |  |  |  |
| 2 | 挡土墙工程 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 挖掘机挖基础（挖装运） | m3 | 1448.73 |  |  |  |
| 2.2 | 浆砌块石（挡土墙） | m3 | 3906.81 |  |  |  |
| 2.3 | 砌体砂浆抹面 | m2 | 1139.98 |  |  |  |
| 2.4 | C10混凝土垫层 | m3 | 289.75 |  |  |  |
| 2.5 | 伸缩缝 | m2 | 217.05 |  |  |  |
| 2.6 | 排水管安装 | m | 791.65 |  |  |  |
| 2.7 | 砂卵石滤水层 | m3 | 855 |  |  |  |
| 2.8 | 隔水粘土回填 | m3 | 285 |  |  |  |
| 3 | “U”型槽截、排水沟工程 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 机械挖沟槽土方（挖装运） | m3 | 1550.3 |  |  |  |
| 3.2 | 混凝土渡槽槽身预制及安装 | m3 | 395.2 |  |  |  |
| 3.3 | 人工土方回填 | m3 | 239.46 |  |  |  |
| 3.4 | 砂石垫层 | m3 | 303.98 |  |  |  |
| 3.5 | 变形缝 | m2 | 10.14 |  |  |  |
| 4 | 块石格构工程（富工1路西侧、平整边界） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 人工挖坡面基槽 | m3 | 2053.2 |  |  |  |
| 4.2 | 浆砌块石格构护坡 | m3 | 2940.46 |  |  |  |
| 4.3 | 绿化（草皮） | m2 | 39209.19 |  |  |  |
| 5 | 水土保持工程（地下排水） |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 机械挖沟槽土方（挖装运） | m3 | 5559.6 |  |  |  |
| 5.2 | 钢筋制安 | t | 100.8 |  |  |  |
| 5.3 | C20砼浇筑 | m3 | 2818.5 |  |  |  |
| 5.4 | C30砼浇筑 | m3 | 804.7 |  |  |  |
| 5.5 | 模板制安 | m2 | 6239.4 |  |  |  |
| 5.6 | 排水管安装 | m | 94.66 |  |  |  |
| 6 | 临时便道 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 砂砾垫层 | m2 | 30481.7 |  |  |  |
| 6.2 | 水泥稳定碎石基层 | m2 | 30481.7 |  |  |  |
| 7 | 房屋建筑工程 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 办公,施工仓库等建筑工程 | m2 | 350 |  |  |  |
| 7.2 | 其他临时工程费 | 项目 | 1 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

赣州市矿产资源管理局： 我单位定南富田废弃稀土矿治理工程(一期)施工招标文件已按要求编制完成，请予办理备案有关手续。 招标单位： （单位公章） 法定代表人： （签字或盖章） 2015年 月 日. 招 标 监 督 机 构 备 案 意 见; 经办人： 负责人： （章） 年 月 日.